**Ettepanek Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse**

Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmeid (telefon, aadress või e-posti aadress):

Reet Alev, 5286623, [reet.alev@eesti.ee](mailto:reet.alev@eesti.ee)

**Ettepanek:**

PÕLTSAMAA KALMISTU PARKLA JA JUURDEPÄÄSUTEE TOLMUVABAKS

**Ettepaneku kirjeldus:**

Idee eesmärk on muuta Põltsamaa kalmistu parkla ja selle juurdepääsutee tolmuvabaks.

Põltsamaa kalmistu (katastrikood 61701:004:0021) parkla ja selle juurdepääsutee on kruusakattega ning enamikul ajal aastast porine ja auklik.

Julgen väita, et Põltsamaa kalmistu on Põltsamaa vallas enim külastatav objekt. Kalmistul käib väga palju inimesi nii vallast kui kaugemalt. Kalmistut külastatakse palju erinevatel pühadel ja samuti kurbade sündmuste puhul. Mitmete pühade ajal (hingedepäev, jõulud jt.) on ilm vihmane ning parkla väga porine, jalgu ja autosid määriv. Mulje vallast jätab sageli ka ainult üks külaskäik kalmistule.

Teeme üheskoos korda meile kõigile olulise objekti parkla ja selle juurdepääsutee. Parkla ala suurus on ca 1200 m2. Koos juurdepääsuteega on ala suurus ca 2500 m2.

Ettepanekus esitatud tegevus toimub Põltsamaa valla avalikus ruumis ning on teostatav 12 kuu jooksul. Tegevuse elluviimiseks sobilik aeg on 2020. aasta II või III kvartali jooksul.

**Ettepaneku eelarve:**

OÜ Moreen poolt 20.11.2019 tehtud hinnapakkumine (kehtib 12 kuud) Põltsamaa kalmistu parkla ja sissesõidu teele tolmuvaba katte ehitamiseks:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö | Kogus | Ühik | Ühiku hind | Maksumus |
| 1. Freespurust katte ehitus parkla+sissesõit | 2500 | m2 | 2,80 | 7000,00 |
| 2. 2,0 x PIN (graniit kild + emulsioon) | 2500 | m2 | 5,00 | 12500,00 |
| 3.Haljastustööd | 250 | m2 | 8,20 | 2050,00 |
| Kokku | | | | 21550,00 |
| Käibemaks 20 % | | | | 4310,00 |
| Kõik kokku | | | | 25860,00 |

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*Reet Alev

Lisa: OÜ Moreen hinnapakkumine 20.11.2019