Tehniline kirjeldus tolmutõrjele

Nõuded tolmutõrjele:

Tolmutõrje on ette nähtud teha üks kord aastas, tolmutõrje peab olema tehtud 17. juuniks ja toimima septembri kuuni. Tolmutõrje tööd võetakse vastu, kui pärast tööde lõppu kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee ei tolma. Tolmutõrje peab olema teostatud vastavalt Transpordiameti juhendile „Kruusateede tolmutõrje juhend“ kinnitatud 15.12.2022 nr 1.1-7/22/177 kehtestatud nõuete kohaselt. Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad vaadatakse üle koos Tellija esindaja või tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist. Aastaseks mahuks on planeeritud ca 105 000 ruutmeetrit. Mahud võivad väheses ulatuses muutuda. Teed ja lõigupikkused on kirjeldatud tolmutõrje nimekirjas. Tasu makstakse vastavalt akteeritud mahule, mis peab olema tõendatav GPS andmetega.

Küsimuste korral pöörduda taristuspetsialisti Tarvi Saarse poole, telefon 5194 9517, e-post tarvi.saarse@poltsamaa.ee.